Sitzungsprotokolle :

1. Kundeninterview – Beschreibung der Anforderungen
  1. Datum: 2017-10-18
    1. Beginn : 15:00
    2. Ende : 15:44
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Marvin Janosch, Dennis Szczepanski, Jan Philip Wahle
  3. Protokollant : Jan Philip Wahle

Besprechungspunkte :
1. Codeverwaltungssystem einheitlich auswählen : Git, GitHub.
2. Synchronisation aller Sitzungs- sowie Zeitprotokolle
3. Frontend soll folgendes beinhalten :
  1. Editor :
    1. Graphische Oberfläche zum Erstellen von Strecken
    2. Speicher- und Ladefunktion
    3. Statische Objekte und Hindernisse
    4. Dynamische Objekte und Hindernisse
  2. 2D Simulation
  3. 3D Visualisierung
4. Backend soll folgendes beinhalten :
  1. Sensorik des Fahrzeuges
  2. Physikalische Trägheit
  3. Selbstlernendes Netzwerk (TensorFlow)

1. Gruppentreffen 24.10.17
  1. Datum : 2017-10-24
    1. Beginn : 14:00
    2. Ende : 14:45
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Marvin Janosch, Dennis Szczepanski , Jan Philip Wahle, Khalid Bellouch
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski

Besprechungspunkte :
1. Anlegen einer Codefibel bis zum 1.11.2017
2. Überarbeiten des Pflichtenheftes und des Glossars bis zum 1.11.2017
3. Diskussion über das Grundgerüst der Strecke
  1. Strecke als mehrdimensionales Grid
  2. Statische Objekte → Umfahren
  3. Dynamische Objekte → Bremsen
  4. Aspekte für Fitness definieren : Zeit ohne Kollision, passierte Teilstrecken
  5. Vorerst nur ein Fahrzeugtyp
  6. Speicherung der Strecken : XML? Json?

1. Treffen mit Auftraggeber 24.10.17
  1. Datum : 2017-10-24
    1. Beginn : 15:05
    2. Ende : 15:35
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Marvin Janosch, Dennis Szczepanski, Khalid Bellouch, Jan Philip Wahle
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski

Besprechungspunkte :
1. Erster Einblick in Lasten und Pflichtenheft sowie Klären von Fragen zu :
  1. Einsatzgebiet der Software → Wie in Pflichtenheft dokumentiert
  2. Produktübersicht → Prototyp des UI
2. Besprechen der Gedanken aus dem Gruppentreffen
  1. Raster als Strecke → Hindernisse sollten als Fließkommawert gespeichert werden, nicht als weiteres Raster
  2. Streckenspeicherung → Json praktisch
  3. Ladereihenfolge von Objekten → Mapgröße, Streckenteile, Objekte
  4. Beispielhafte Produktleistungen → 64x64 Map mit 100 Objekten

1. Treffen mit Auftraggeber 03.11.17
  1. Datum : 2017-11-03
    1. Beginn : 11:00
    2. Ende : 11:30
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Dennis Szczepanski, Khalid Bellouch
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski

Besprechungspunkte :
1. Einsicht in Pflichtenheft
2. Einsicht in Klassendiagramm
  1. Polygone oder Splines als Begrenzung → Splines empfohlen , da diese das Arbeiten vereinfachen. Begrenzung als zwei mal stetig differenzierbare Funktion, bei einfachen Kurven nur testen, ob Fahrzeug sich zwischen den Funktionen befindet. Problem → Kreuzungen
  2. Editor und Simulation nutzen QWindow → QT als Paket assoziieren, und QWindow explizit nennen.
3. Besprechen von kommender Abgabe
  1. Benutzerhandbuch
    1. Beschreibungen aller Menüs und Funktionen
  2. Zusätzlich dynamische Diagramme abgeben
    1. Use-Case Diagramm
    2. Sequenzdiagramm

1. Treffen mit Auftraggeber 07.11.17
  1. Datum : 2017-11-07
    1. Beginn : 15:00
    2. Ende : 15:30
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Khalid Bellouch, Jan Philip Wahle
  3. Protokollant : Jan Philip Wahle

Besprechungspunkte :
1. Einsicht in Benutzerhandbuch
2. Einsicht in Use-Case-Diagramm/Sequenziagramm
  1. Weiteres Sequenzdiagramm für das laden einer Map in die Simulation und die darauffolgende Simulation.
3. Ziele für kommende Besprechung
  1. Hauptaugenmerk auf Schnittstellendefinition:
    1. Einheitlichen Standard für das Speichern von Maps erstellen (XML) und eine zu simulierende Map bauen (harcoded erlaubt)
    2. Eine Simulation erstellen, die auch ohne Visualisierung läuft (wichtig für späteres Training).
  2. Aufteilung der Gruppen in:
    1. Visualisierung des Editors
    2. Visualisierung der Simulation
    3. Simulation (reine Simulation also nur backend)

1. Treffen mit Auftraggeber 14.11.17
  1. Datum : 2017-11-14
    1. Beginn : 15:00
    2. Ende : 15:30
    3. Teilnehmer : Jan Amann, Khalid Bellouch, Jan Philip Wahle, Dennis Szczepanski
    4. Protokollant : Dennis Szczepanski

Besprechungspunkte :
1. Einsicht in Editor
  1. Kollisionsabfrage sollte per Hand erstellt werden und nicht über Qt
  2. Raster muss eingebaut werden
2. Diskussion, ob Klasse ‚Point‘ benötigt wird
  1. Ja, denn Simulation muss nicht unbedingt Qt benutzen, sondern könnte auch über Kommandozeile laufen
3. Besprechen der Ziele bis zum kommenden Auftraggebertreffen
  1. Oben genanntes Raster realisieren → QGraphicsGridlayout?
  2. Mit Simulation beginnen
  3. Objekteigenschaften erstellen → TextEdit durch sinnvolle Alternative ersetzen
  4. Dynamische Hindernisse erstellen
  5. Streckenteile erstellen :
    1. Kreuzung & T-Kreuzung
    2. Kurven sollen abgerundet sein
    3. Benutzung von Splines bei bestehenden Streckenelementen
  6. Bugfix : Markierte Tiles bleiben bei der Erstellung einer neuen Map bestehen.