Sitzungsprotokolle :

1. Kundeninterview – Beschreibung der Anforderungen
  1. Datum: 2017-10-18
    1. Beginn : 15:00
    2. Ende : 15:44
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Marvin Janosch, Dennis Szczepanski, Jan Philip Wahle
  3. Protokollant : Jan Philip Wahle
  4. Besprechungspunkte :
      1. Codeverwaltungssystem einheitlich auswählen : Git, GitHub
      2. Synchronisation aller Sitzungs- sowie Zeitprotokolle
      3. Frontend soll folgendes beinhalten :
        1. Editor :
          1. Graphische Oberfläche zum Erstellen von Strecken
          2. Speicher- und Ladefunktion
          3. Statische Objekte und Hindernisse
          4. Dynamische Objekte und Hindernisse
        2. 2D Simulation
        3. 3D Simulation
      4. Backend soll folgendes beinhalten :
        1. Sensorik des Fahrzeuges
        2. Physikalische Trägheit
        3. Selbstlernendes Netzwerk (TensorFlow)

1. Gruppentreffen 24.10.17
  1. Datum : 2017-10-24
    1. Beginn : 14:00
    2. Ende : 14:45
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Marvin Janosch, Jan Philip Wahle, Dennis Szczepanski, Khalid Bellouch
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski
  4. Besprechungspunkte :
      1. Anlegen einer Codefibel bis zum 1.11.17
      2. Überarbeiten des Pflichtenheftes und des Glossars bis zum 1.11.17
      3. Diskussion über das Grundgerüst der Strecke
        1. Strecke als mehrdimensionales Grid
        2. Statische Objekte → Umfahren
        3. Dynamische Objekte → Bremsen
        4. Aspekte für Fitness definieren → Zeit ohne Kollision, passierte Teilstrecken
        5. Vorerst nur ein Fahrzeugtyp
        6. Speicherung der Strecken → XML, Json
1. Treffen mit Auftraggeber 24.10.17
  1. Datum : 2017-10-24
    1. Beginn : 15:05
    2. Ende : 15:35
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Marvin Janosch, Dennis Szczepanski, Khalid Bellouch, Jan Philip Wahle
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski
  4. Besprechungspunkte :
      1. Erster Einblick in Lasten und Pflichtenheft, sowie Klären von Fragen zu :
        1. Einsatzgebiet der Software → Wie in Pflichtenheft dokumentiert
        2. Produktübersicht → Prototyp des UI
      2. Besprechen der Gedanken aus dem Gruppentreffen
        1. Raster als Strecke → Hindernisse dementsprechend als Fließkomma
        2. Streckenspeicherung → Json praktisch
        3. Ladereihenfolge von Objekten → Mapgröße, Streckenteile, Objekte
        4. Beispielhafte Produktleistungen → 64x64 Map mit 100 Objekten

1. Treffen mit Auftraggeber 03.11.17
  1. Datum : 2017-11-03
    1. Beginn : 11:00
    2. Ende : 11:30
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Dennis Szczepanski, Khalid Bellouch
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski
  4. Besprechungspunkte :
      1. Einsicht in Pflichtenheft
      2. Einsicht in Klassendiagramm
        1. Polygone oder Splines als Begrenzung → Splines empfohlen, da diese das Arbeiten vereinfachen
        2. Editor und Simulation benutzen Qwindow → QT im Klassendiagramm als Paket assoziieren
      3. Besprechen von kommender Abgabe
        1. Benutzerhandbuch
          1. Beschreibungen aller Menüs und Funktionen
        2. Zusätzlich dynamische Diagramme Abgeben
          1. Use-Case Diagramm
          2. Sequenzdiagramm

1. Treffen mit Auftraggeber 07.11.17
  1. Datum : 2017-11-07
    1. Beginn : 15:00
    2. Ende : 15:30
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Khalid Bellouch, Jan Philip Wahle
  3. Protokollant : Jan Philip Wahle
  4. Besprechungspunkte
      1. Einsicht in Benutzerhandbuch
      2. Einsicht in Use-Case-Diagramm/Sequenzdiagramm
        1. Weiteres Sequenzdiagramm für das Laden einer Map in die Simulation und die darauffolgende Simulation
      3. Ziele für kommende Besprechung :
        1. Hauptaugenmerk auf Schnittstellendefinition :
          1. Einheitlichen Standard für das Speichern von Maps
          2. Eine Simulation erstellen, die auch ohne Visualisierung läuft
          3. Aufteilung der Gruppen in :
            1. Visualisierung des Editors
            2. Visualisierung der Simulation
            3. Simulation

1. Treffen mit Auftraggeber 14.11.17
  1. Datum : 2017-11-14
    1. Beginn : 15:00
    2. Ende : 15:30
  2. Teilnehmer : Jan Amman, Khalid Bellouch, Jan Philip Wahle, Dennis Szczepanski
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski
  4. Besprechungspunkte :
      1. Einsicht in Editor
        1. Kollisionsabfrage sollte nicht über QT laufen, da Simulation auch über Terminal funktionieren soll
        2. Raster muss eingebaut werden
      2. Diskussion ob Klasse ‚Point‘ benötigt wird
        1. Ja, denn Simulation könnte auch über Terminal, also ohne QT laufen
      3. Besprechung der kommenden Ziele :
        1. Raster realisieren → QGraphicsGridLayout?
        2. Mit Simulation beginnnen
        3. Objekteigenschaften erstellen → TextEdit durch sinnvolle alternative ersetzen
        4. Dynamische Hindernisse erstellen
        5. Streckenteile erstellen
          1. Kreuzung, T-Kreuzung
          2. Abgerundete Kurven

1. Gruppentreffen 05.12.17
  1. Datum : 2017-12-05
    1. Beginn : 13:30
    2. Ende 14:30
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Jan Philip Wahle, Dennis Szczepanski
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski
  4. Besprechungspunkte :
      1. Gemeinsamer Einblick in den Code
        1. Schnittpunkt des Sensors → Aktuell bool. Sollte aber als double implementiert werden
        2. ‚Undo‘ verursacht Probleme im TreeView → Einzelne Objekte aus TreeView herausnehmen
        3. Intersection und T-Intersection werden auf bestehenden Tiles erstellt → Diese sollten an einer anderen Position erzeugt werden
        4. MapPath wird bei geladenen Maps nicht komplett gezeichnet → Siehe GitHub Issue
        5. Kolisionsdetektion teilweise fehlerhaft → Dennis. Ansonsten GitHub Issue
        6. Objekteigenschaften werden anders realisiert → TextEdit für Objekteigenschaften löschen, und Eigenschaften entweder als Tooltip, oder als eigenes Fenster bei Rechtsklick realisieren
        7. Alle weiteren kommenden Schritte und Bugs → Siehe Aufgaben bei Slack und Issues bei GitHub

1. Treffen mit Auftraggeber 05.12.17
  1. Datum : 2017-12-05
    1. Beginn : 15:00
    2. Ende : 15:45
  2. Teilnehmer : Jan Amann, Jan Philip Wahle, Khalid Bellouch, Dennis Szczepanski
  3. Protokollant : Dennis Szczepanski
  4. Besprechungspunkte :
      1. Einsicht in aktuellen Stand
        1. Nach wie vor die Empfehlung, dass Simulation auch über Terminal möglich sein sollte
        2. VTK als Möglichkeit für die 3D-Visualisierung vorgeschlagen
      2. Empfehlung, dass einzelne Themenbereiche innerhalb der Gruppe aufgeteilt werden sollten. Siehe Slack.